Резюме встречи и основные решения

Тема: Демонстрация и согласование требований к навигации (2D/3D модели)

Дата: 29.12.2025

1. Цель встречи

- Ознакомление с проделанной работой по техническому заданию (ЧТЗ) для навигации.

- Согласование внесённых изменений и подготовка финальной версии ЧТЗ.

2. Ключевые изменения в ЧТЗ

- Удаление одного потока, связанного с оргструктурой (считается рискованным для первой заявки). Он будет проработан отдельно.

- Добавлен раздел по общим инструментам работы с личным кабинетом.

- Введена карточка участника мероприятия.

- Замена терминов: «сущность пользователя» → «сущность сотрудника» (более корректно).

- Оптимизация функций:

- Функция «поиск» объединена с двух точек в одну.

- Добавлен вывод экранных форм для сущностей (например, кликабельное название мероприятия → открытие карточки).

- Удалена избыточная экранная форма выбора типа регистрации компании (интегрирована в форму регистрационных данных).

- Все изменения отмечены в документе (примечания или режим сравнения).

3. Обсуждение функциональных и бизнес-требований

- С точки зрения бизнеса значительных изменений не было.

- Поднят вопрос ролевой модели по заявкам (для контроля изменения статусов в рамках внутренних процессов).

→ Решено, что это не противоречит ЧТЗ, но требует детализации в будущем.

→ Команда ЧТЗ выделит пункт, где предусмотрена ролевая модель, в следующей версии или комментариях.

4. Действия по итогам

- Команда ЧТЗ:

- Внесёт последние изменения в документ.

- Отправит финальную версию 30.12.2025.

- Подсветит в ЧТЗ пункт о ролевой модели по заявкам.

- Участники:

- Ознакомятся с финальной версией и согласуют её.

- Подготовят вопросы по ролевой модели для дальнейшего обсуждения.

5. Следующие шаги

- Финальное согласование ЧТЗ — после получения обновлённой версии.